НОВГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Новоселицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «15»октября 2014г.  № 60

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Новоселицкого сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом Новоселицкого сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской   области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенного по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Новоселицы, ул. Армейская, являющегося собственностью Новоселицкого сельского поселения.

2.Утвердить конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Принять к сведению что:

3.1 Объект Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права 53-АБ №142104 от 13.12.2012 года, Копия свидетельства, удостоверяющего право собственности Концедента на объект Соглашения, является приложением № 1 к Концессионному Соглашению.

3.2.	Концедент  гарантирует,  что на момент заключения настоящего Соглашения объект  Соглашения  свободен  от  прав  третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

3.3	Концедент  обязуется  передать  Концессионеру, а Концессионер обязуется принять котельную, общая площадь 1 258 кв. м, расположенную по адресу: Новгородский район, д. Новоселицы, в/ч 22558,а  также  права  владения  и  пользования   указанным   объектом   в  срок, установленный в разделе IX Концессионному Соглашению.

Передача Концедентом Концессионеру котельной, общая площадь 1258 кв. м., расположенной по адресу: Новгородский район, д. Новоселицы, в/ч 22558 осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче котельной, общей площадью 1258 кв. м., расположенной по адресу: Новгородский район, д. Новоселицы, в/ч 22558 , считается исполненной после принятия объекта  Концессионером  и  подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент  передает  Концессионеру по перечню согласно приложению N 3  документы, относящиеся к передаваемом котельной, общей площадью 1258 кв. м., расположенной по адресу: Новгородский район, д. Новоселицы, в/ч 22558 ,необходимые для исполнения Концессионного Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность  Концедента  по  передаче  Концессионеру  прав  владения  использования  объектами  недвижимого  имущества,  входящими в состав объекта Соглашения,   считается  исполненной  со  дня  государственной  регистрации указанных   прав   Концессионера.   Обязанность   Концедента   по  передаче Концессионеру  прав  владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав  объекта  Соглашения,  считается  исполненной  после  принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.4 Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом соглашения и предназначено для использования по общему назначению с Объектом соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанном в Концессионном Соглашении (далее - иное имущество).

Состав иного имущества и его описание приведены в приложении к Концессионному  Соглашению.

Концедент  гарантирует,  что он является собственником иного имущества, права   владения   и   пользования   которым   передаются  Концессионеру  в соответствии с Концессионным Соглашением.

Концедент  гарантирует,  что он является собственником иного имущества, права   владения   и   пользования   которым   передаются  Концессионеру  в соответствии с Концессионным Соглашением.

Недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, принадлежит Концеденту на праве собственности.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут  превышать  срок  действия  настоящего  Соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, зарегистрированных в установленном порядке, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на иное имущество, указанная обязанность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения.

3.5	Выявленное  в  течение  1 (одного) года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта  Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в   решении   Концедента   о  заключении  Концессионного Соглашения,  является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования либо о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

3.6 Концессионер  имеет  право с согласия Концедента передавать иное имущество  в  пользование  третьим  лицам  на  срок,  не превышающий срока действия  Концессионного   Соглашения,  указанного  в  пункте  9.1.  Концессионного Соглашения,    при    условии    соблюдения   обязательств   Концессионера, предусмотренных  Концессионным Соглашением.  Прекращение Концессионного Соглашения является  основанием  для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

Заместитель Главы Новоселицкого

сельского поселения                                                           Н.В.Курындина

Приложение

к постановлению № 60 от 15.10.2014 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

Определения и сокращения, используемые в настоящей конкурсной документации.

Открытый конкурс - торги, победителем которых признаётся лицо, которое предложило наилучшие условия исполнения концессионного соглашения.

Конкурсная документация - документация, содержащая требования к предмету открытого конкурса, порядку проведения открытого конкурса, участникам открытого конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон о концессиях).

Концедент - Новоселицкое сельское поселение Новгородского муниципального района Новгородской области в лице Администрации Новоселицкого сельского поселения Новгородского муниципального района  Новгородской области.

Концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица (объединение лиц), заключивший с концедентом по результатам открытого конкурса концессионное соглашение.

Конкурсная комиссия — конкурсная комиссия по проведению
открытого конкурса.

Концессионное соглашение - соглашение, по которому одна сторона, концессионер, обязуется за свой счет реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (далее - объекты концессионного соглашения), право собственности   на   которое   будет   принадлежать   и   принадлежит   другой стороне - концеденту, осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объектов концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектами концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Конкурсное предложение - комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Критерии открытого конкурса — условия, установленные настоящей конкурсной документацией, для определения победителя конкурса.

Задаток - обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения, внесённое заявителем в соответствии настоящей конкурсной документацией.

Заявитель - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица (объединение лиц), представившие заявку на участие в открытом конкурсе в конкурсную комиссию.

Заявка   на   участие   в   открытом	конкурсе    (заявка)   -   комплект

документов,  представленный  заявителем	для участия  в  предварительном

отборе участников открытого конкурса	в соответствии с требованиями
настоящей конкурсной документации.

Объекты концессионного соглашения - объекты теплоснабжения, находящиеся в собственности концедента, и передаваемые концедентом во владение и пользование концессионеру для осуществления деятельности по его реконструкции.

Официальный сайт концедента - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, а также официальный сайт концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Участник открытого конкурса - заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией, по результатам проведения предварительного отбора, было принято решение о допуске его к дальнейшему участию в открытом конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию своё конкурсное предложение в сроки, установленные настоящей конкурсной документацией.

Победитель открытого конкурса — участник открытого конкурса, определенный решением конкурсной комиссии как представивший в своем

конкурсном предложении наилучшие условия исполнения концессионного соглашения по критериям открытого конкурса.

Раздел I. Условия проведения открытого конкурса

Предметом открытого конкурса является право заключить концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Новоселицкого сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области, указанных в приложении к настоящей конкурсной документации (далее — объекты).

Концессионное соглашение предусматривает реконструкцию объектов для обеспечения бесперебойного и качественного предоставления потребителям услуг по теплоснабжению.

По смыслу п. 3 ст. 3 Закона о концессиях, проведение работ по реконструкции в рамках концессионного соглашения предусматривает проведение следующих работ:

- техническое перевооружение объектов;

- проведение текущих ремонтных работ на объектах.

Концессионное соглашение, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, предусматривает следующие условия:

1)	срок действия концессионного соглашения - в течение 10 (десять) лет с момента подписания;

2)	срок    использования    (эксплуатации)    объектов    концессионного
соглашения   в   целях,   указанных   ранее, - в течение срока действия концессионного соглашения;

3)	обязательства концессионера по реконструкции объектов концессионного соглашения, соблюдению сроков их реконструкции;

4)	обязательства концессионера по достижению предложенных технико-
экономических показателей объектов концессионного соглашения;

5)	обязательства    концессионера   по    осуществлению    деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением;

6)	обязательство     концессионера     по     обеспечению     исполнения
обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной
банковской гарантии);

7)	порядок    предоставления    концессионеру    земельных    участков,
предназначенных    для    осуществления    деятельности,    предусмотренной
концессионным    соглашением,    и    срок   заключения    с    концессионером
договоров аренды (субаренды) этих земельных участков;

- значения   долгосрочных   параметров   регулирования   деятельности
концессионера;

- плановые   значения   показателей   надежности   и   энергетической
эффективности    объектов    теплоснабжения,    плановые    значения    иных
предусмотренных     конкурсной     документацией     технико-экономических
показателей данных систем и (или) объектов;

10)	порядок    возмещения    расходов    концессионера,    подлежащих
возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и не возмещенных ему
на момент окончания срока действия концессионного соглашения.

11)	предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию
объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять
в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером;

12)	задание    и    основные    мероприятия    в    отношении    объектов
концессионного соглашения.

Цели проведения открытого конкурса:

1)	выбор     организации,     способной     заключить     концессионное
соглашение     на    условиях,     предусмотренных     настоящей     конкурсной
документацией;

2)	привлечение дополнительных внебюджетных финансовых средств
для  более  эффективного  использования  имущества,   принадлежащего   на
праве собственности Новоселицкому сельскому поселению

3)	повышение      общего      уровня      качества      и      надежности
функционирования объектов концессионного соглашения.

1. Состав и описание объектов концессионного соглашения

Состав объектов концессионного соглашения с указанием их технико-экономических показателей приведен в приложении к настоящей конкурсной документации.

Техническое описание объектов концессионного соглашения приведено в приложении к настоящей конкурсной документации.

2. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток

К моменту подачи в конкурсную комиссию заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе, и не позднее срока окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе, в обеспечение исполнения обязательства по

заключению концессионного соглашения каждый заявитель должен внести
задаток в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Задаток, уплачиваемый     претендентами,     перечисляется     на     счёт

ИНН 5310016810

КПП 531001001

БИК 044959001

Счет № 40302810200003000119             лицевой счет 05503Р08500

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД

В платежном поручении, утвержденном Указанием Центрального банка Российской Федерации от 03.03.2003 № 1256-у, в графе «назначение платежа» указывается: «денежное обеспечение заявки для участия в открытом конкурсе ….

Задаток должен поступить на указанный счет до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе.

В составе заявки должно быть представлено платежное поручение заявителя с оригинальной печатью банка или штампа, подтверждающего факт перечисления суммы задатка.

Сумма задатка, внесенного победителем открытого конкурса, возвращается на расчетный счет Концессионера, в течении 30 дней после заключения концессионного соглашения.

3. Критерии открытого конкурса и установленные параметры критериев открытого конкурса

Критерии открытого конкурса и их параметры, указаны в приложении к настоящей конкурсной документации.

Раздел II. Порядок проведения предварительного отбора участников

открытого конкурса

2.1. Исчерпывающий перечень документов и материалов, представляемых заявителями открытого конкурса

В    перечень   документов,  представляемых   заявителями   открытого конкурса в конкурсную комиссию, входит:

1)	удостоверенная заявка на участие в открытом конкурсе  в двух
экземплярах  (оригинал  и  копия),  заполненная  по  форме,  установленной
настоящей конкурсной документацией (для юридических лиц - фирменное
название (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте  нахождения,  почтовый  адрес,  номер  контактного  телефона,  адрес
электронной  почты;  для  физических  лиц,   в  том  числе  индивидуальных
предпринимателей — фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты);

2)	оригинал     выписки     из     Единого     государственного     реестра
юридических   лиц   (индивидуальных   предпринимателей),   при   этом   дата
выдачи  выписки  должна  быть  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  дня
размещения на официальном сайте концедента сообщения о проведении
открытого конкурса или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); для иностранных
лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве       индивидуального       предпринимателя       в       соответствии       с
законодательством соответствующего государства, полученный не ранее чем
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте концедента
сообщения о проведении открытого конкурса;

- удостоверенная заявителем анкета участника открытого конкурса,
заполненная      по      форме,      установленной      настоящей      конкурсной
документацией;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление им
действий от имени заявителя открытого конкурса (решение о назначении на
должность единоличного исполнительного органа,  протокол  (выписка из
протокола) об избрании (назначении) на должность, договор о передаче
полномочий     единственного     исполнительного     органа    управляющему, доверенность, выданная уполномоченным лицом, иной документ, подтверждающий полномочия), удостоверенные надлежащим образом;

- удостоверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского
заключения по годовой отчётности или годового отчёта, за 2013 год (при его
наличии),

6) удостоверенные   заявителем   открытого   конкурса   копии   своих
учредительных и регистрационных документов (устав юридического лица,
учредительный договор с изменениями, свидетельство о государственной
регистрации,  свидетельство  о  постановке  на учёт  в  налоговых  органах,
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ);

7) оригинал справки о состоянии расчётов с бюджетами всех уровней
и внебюджетными фондами за последний отчётный период;

8)	решение об  одобрении сделки  органами управления  участника
открытого конкурса в случае, если требование о необходимости наличия
такого  решения  для   совершения  сделки  установлено  законодательством
Российской Федерации, учредительными документами участника открытого
конкурса;

- после     прохождения     первого     этапа     открытого     конкурса
(предварительного    отбора   участников    открытого    конкурса)   участники открытого конкурса, прошедшие предварительный отбор, представляют в конкурсную комиссию:

-	свои   конкурсные   предложения   в   соответствии   с   требованиями
настоящей конкурсной документации по форме, утвержденной настоящей
конкурсной документацией;

-	документы, подтверждающие возможность достижения участником
конкурса значений критериев, указанных им в конкурсном предложении, с
обязательным приложением описания предлагаемых участником конкурса
мероприятий,     календарных     графиков     проведения     соответствующих
мероприятий, необходимых технико-экономических расчетов, обоснований,
документации на предлагаемое к установке (монтажу) оборудование и т.п.

Конкурсная комиссия вправе требовать от участников открытого конкурса (письменно и устно) разъяснения положений документов и материалов, представленных ими вместе с конкурсным предложением.

10)	удостоверенная   заявителем   опись   документов   и   материалов,
представленных   им   для   участия   в   предварительном   отборе   открытого
конкурса, в двух экземплярах (оригинал и копия), по форме, утвержденной
настоящей конкурсной документацией;

11)	удостоверенная участником открытого конкурса опись документов
и   материалов,   представленных   им   для   участия   в   открытом   конкурсе
(конкурсное  предложение),   в  двух  экземплярах  (оригинал   и   копия),   по
форме, утвержденной настоящей конкурсной документацией;

12)	документы,       подтверждающие       соответствие       заявителя
установленным настоящей конкурсной документацией требованиям;

13)	иные    документы,    предусмотренные    настоящей    конкурсной
документацией.

2.2. Сообщение о проведении открытого конкурса

Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения опубликовано в официальном издании, размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сообщение о проведении открытого конкурса содержит приглашение к участию в нём.

2.3. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации

Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению любого заинтересованного лица на участие в открытом конкурсе  с 16.10.2014 года  по 28.11.2014 г.,   обратившись   в  конкурсную   комиссию   по   адресу: 173520, Новгородская область, Новгородский район, д. Новоселицы, ул. Центральная, 110 а в рабочие дни  с 9:00 до 17:00 часов  по местному времени, а также на официальном сайте концедента.

Любое заинтересованное лицо, подавшее письменное заявление о предоставлении ему конкурсной документации (в произвольной форме), регистрируется в журнале выдачи конкурсной документации.

Конкурсная документация на участие в открытом конкурсе выдаётся любому заинтересованному лицу секретарём конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня получения его письменного заявления, но не ранее дня размещения на официальном сайте концедента сообщения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

2.4. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями положений конкурсной документации, оформив письменно своё обращение по форме, утвержденной настоящей конкурсной документацией.

Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросу заявителя, если такой запрос поступил в конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации направляются конкурсной комиссией каждому заявителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе, с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.

Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте концедента.

Конкурсная комиссия настоящим официально уведомляет, что разъяснения положений конкурсной документации не должны и не будут изменять её суть.

2.5. Порядок представления заявок на участие в открытом конкурсе и требования, предъявляемые к ним

Заявитель открытого конкурса подаёт заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте по форме, утвержденной настоящей конкурсной документацией, с приложением документов, указанных в настоящей конкурсной документации.

Дата начала приёма заявок на участие в открытом конкурсе:   16.10.2014

Дата окончания приёма заявок на участие в открытом конкурсе: 27.11.2014 до 12:00 по местному времени.

Заявки принимаются конкурсной комиссией с 9:00 до 16:00 часов по

местному времени по рабочим дням по адресу: 173520, Новгородская область, Новгородский район, д. Новоселицы, ул. Центральная, 110 а, телефон: 8-8162-740-820

Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.

В случае подачи заявителем нескольких заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсной комиссией может быть принято решение о не допуске данного заявителя к участию в открытом конкурсе.

Заявка на участие в открытом конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени её представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в открытом конкурсе.

На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, делается отметка о дате и времени представления (часы и минуты) заявки на участие в открытом конкурсе с указанием номера этой заявки.

Заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией.

2.6. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в открытом конкурсе

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе.

Изменение заявки на участие в открытом конкурсе или уведомление о её отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило от заявителя в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

Изменение и (или) отзыв заявки на участие в открытом конкурсе подлежат регистрации в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе с указанием даты и точного времени их представления (часы и минуты).

Изменение заявки на участие в открытом конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой
«ИЗМЕНЕНИЕ заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.
Регистрационный номер	».

К изменениям заявки на участие в открытом конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя. На копии Описи документов и материалов, представленных заявителем, также делается отметка о дате и времени (часы и минуты) их представления.

Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несёт ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

Никакие изменения не могут быть внесены заявителями в заявки на участие в открытом конкурсе после истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе оформляется заявителем
на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой
«УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ на участие в открытом конкурсе на
право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения. Регистрационный номер	».

Датой отзыва заявки на участие в открытом конкурсе является дата регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе считаются не поданными.

В случае отзыва заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе (в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе) сумма задатка, внесённая заявителем, возвращается ему в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, путем перечисления денежных средств в размере, ранее внесённого заявителем задатка, на его расчетный счет.

2.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет

произведено конкурсной комиссией по адресу: 173520, Новгородская область область, Новгородский район, д.Новоселицы, ул. Центральная , 110 а, 28.11.2014 в 16:00 по местному времени.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе секретарём конкурсной комиссии ведётся протокол вскрытия конвертов.

Протокол вскрытия конвертов размещается на сайте в течение 1 дня с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и его подписания.

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Юридическое лицо или любое другое заинтересованное лицо,
изъявившие желание принять участие в открытом конкурсе, представляет в
запечатанном конверте письменную заявку на участие в открытом конкурсе,
заполненную по форме, установленной настоящей конкурсной
документацией, и документы, указанные в настоящей конкурсной
документации, по адресу: 173520, Новгородская область , Новгородский район, д.Новоселицы, ул. Центральная , 110 а

На конверте указывается полное наименование открытого конкурса. Заявитель указывает на таком конверте свои реквизиты в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в конкурсную комиссию своей заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявки, поступившие в конкурсную комиссию после истечения срока приёма заявок на участие в открытом конкурсе, указанного в сообщении о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, не регистрируются и не рассматриваются.

Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и поступившие в конкурсную комиссию в день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, после начала вскрытия таких конвертов, конкурсной комиссией не регистрируются и не рассматриваются. Такие заявки возвращаются заявителю по адресу, указанному на конверте, на основании документа, удостоверяющего факт поступления заявки на участие в открытом конкурсе с опозданием (по указанному факту делается специальная запись в протоколе вскрытия конвертов).

На открытом заседании конкурсной комиссии в день, во время и в месте, указанном в сообщении о проведении открытого конкурса и в настоящей конкурсной документации, производится вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Перед вскрытием конвертов комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Секретарь конкурсной комиссии ведёт протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются и заносятся в протокол:

- сведения о вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе;

- наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место
жительства) каждого заявителя, конверт которого, содержащий заявку  на
участие в открытом конкурсе, вскрывается;

- сведения о наличии в этой заявке на участие в открытом конкурсе
документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено
настоящей конкурсной документацией.

2.8. Порядок и срок проведения предварительного отбора

участников открытого конкурса, дата подписания протокола

о проведении предварительного отбора

участников открытого конкурса

Предварительный отбор участников открытого конкурса проводится конкурсной комиссией в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией и Законом о концессиях.

Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников открытого конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в открытом конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в открытом конкурсе.

Конкурсная комиссия оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников открытого конкурса.

Проведение предварительного отбора участников открытого конкурса и подписание протокола о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса состоится   03.12.2014 в 16:00 по местному времени.

В соответствии с указанной датой, конкурсная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников открытого конкурса, но не позднее, чем за 60 рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию, направляет участникам открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, уведомления с предложением представить свои конкурсные предложения, а также размещает протокол проведения предварительного отбора участников открытого конкурса на официальном сайте концедента.

Заявителям, не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляется  уведомление  об  отказе  в  допуске   к  участию   в  открытом конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение 5 рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.

2.9. Отказ от проведения открытого конкурса. Внесение изменений в конкурсную документацию

Конкурсная комиссия вправе отказаться от проведения настоящего открытого конкурса в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от проведения открытого конкурса, конкурсная комиссия публикует в официальном издании, а также размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурсная комиссия вправе внести изменения в настоящую конкурсную документацию в соответствии с положениями Закона о концессиях.

Раздел III. Порядок проведения открытого конкурса

3.1. Порядок, место и срок представления

конкурсных предложений

Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, представляет свои конкурсные предложения, в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Конкурсное предложение участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, оформляет на русском языке в письменной форме, установленной настоящей конкурсной документацией, в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника открытого конкурса и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте.

Дата начала представления конкурсных предложений: день получения участником конкурса уведомления с предложением представить конкурсные предложения.

Дата       окончания       представления       конкурсных       предложений:     16.12.2014 в 16:00 часов по местному времени - дата и время заседания конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных предложений (вскрытие конвертов с конкурсными предложениями).

Конкурсные   предложения   принимаются   конкурсной   комиссией   с

9:00 до 16:00 часов по местному времени по рабочим дням по адресу: 173520, Новгородская область, Новгородский район, д. Новоселицы, ул. Центральная, 1 а телефон: 8-816-2-740-820

3.2. Порядок и срок изменения и (или) отзыва конкурсных предложений

Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений, определенного настоящей конкурсной документацией.

Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило от участника открытого конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений (т.е. вплоть до момента вскрытия на заседании конкурсной комиссии конвертов с конкурсными предложениями).

Изменение и (или) отзыв конкурсных предложений подлежат регистрации в Журнале регистрации конкурсных предложений с указанием даты и точного времени их представления (часы и минуты).

Изменение конкурсных предложений оформляется на русском языке в
письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из
которых удостоверяется подписью участника открытого конкурса и
представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте
с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ участника
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов теплоснабжения. Регистрационный номер	».

К изменениям конкурсного предложения прилагается удостоверенная подписью участника открытого конкурса опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника открытого конкурса. На копии описи документов и материалов, представленных участником открытого конкурса, делается отметка о дате и времени (часы и минуты) её представления.

Если конверт с изменениями конкурсного предложения не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

Никакие изменения не могут быть внесены участником открытого конкурса в конкурсное предложение после истечения срока представления конкурсных предложений, установленного настоящей конкурсной документацией.

Отзыв конкурсного предложения оформляется участником открытого
конкурса на русском языке в письменной форме в запечатанном конверте с
пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ конкурсного предложения
участника открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения. Регистрационный номер	».

Датой отзыва конкурсного предложения является дата регистрации уведомления об отзыве конкурсного предложения в журнале регистрации конкурсных предложений.

В случае отзыва участником открытого конкурса своего конкурсного предложения (в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений) сумма задатка, внесённая участником открытого конкурса, возвращается ему в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отзыве конкурсного предложения, путем перечисления денежных средств в размере задатка, внесенного участником открытого конкурса, на его расчетный счет.

3.3. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями

Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями будет
произведено	конкурсной	комиссией	по адресу: 173520, Новгородская область, Новгородский район, д.Новоселицы, ул. Центральная , 110 а  в 11:00 по местному времени.

На процедуре вскрытия конвертов с конкурсными предложениями секретарём конкурсной комиссии ведётся протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями размещается на сайте в течение 1 дня с момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями и его подписания.

3.4. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

Конкурсное предложение участника открытого конкурса должно содержать условия, предлагаемые участником открытого конкурса по каждому критерию открытого конкурса, выраженные в числовых величинах.

Конкурсное предложение должно соответствовать числовым параметрам критериев отрытого конкурса (начальное значение критерия, уменьшение или увеличение начального значения критерия в конкурсном предложении), установленным настоящей конкурсной документацией.

Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях участников открытого конкурса, будут оценены путем сравнения суммарных результатов по всем оцениваемым конкурсным предложениям на основании критериев открытого конкурса. В результате такого сравнения будет определен рейтинг (место) конкурсного предложения, при этом победителем открытого конкурса будет признан участник открытого конкурса, предложивший наилучшие условия и набравший максимальный балл.

Оценка конкурсных предложений осуществляется в соответствии с критериями открытого конкурса, установленными настоящей конкурсной документацией и предусмотренными частью 2.3 статьи 24 Закона о концессиях, в следующем порядке:

Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1)	дисконтированной   выручке   участника   конкурса,   для   которого
определено  ее  минимальное  значение,  в  случае,  если  дисконтированная
выручка участника  конкурса,  для  которого  определено  ее  минимальное
значение,   отличается   от   дисконтированной   выручки   другого   участника
конкурса,   для   которого   определено   следующее   по   величине   значение
дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на
два   процента   превышающее   минимальное   значение   дисконтированной
выручки;

2)	наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении
наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по
сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных
предложениях   иных   участников   конкурса,   дисконтированные    выручки
которых  превышают менее чем на два  процента  минимальное  значение
дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных
предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка
участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение,
отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее - дисконтирование величин):

- необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг
по   регулируемым   ценам   (тарифам)   на   каждый    год   срока   действия
концессионного соглашения;

- объем расходов,  финансируемых за счет средств концедента на
использование   (эксплуатацию)   объекта   концессионного   соглашения,   на
каждый год срока действия концессионного соглашения;

- расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с
нормативными    правовыми    актами    Российской    Федерации    в    сфере
теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные
ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения.

Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта.

Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или несоответствии конкурсного предложения требованиям настоящей конкурсной документации.

Участник открытого конкурса, который предложил условия, получившие наибольший итоговый результат признается победителем открытого конкурса. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

После произведения всех необходимых расчётов и сравнений полученных результатов членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения конкурсных предложений подписывается протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений размещается на сайте в течение 1 дня с момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями и его подписания.

3.5. Порядок определения победителя открытого конкурса

Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях участников открытого конкурса, будут оценены путем сравнения суммарных результатов по всем оцениваемым конкурсным предложениям на основании критериев открытого конкурса.

В результате такого сравнения будет определен рейтинг (место) конкурсного предложения, при этом победителем открытого конкурса будет признан участник открытого конкурса, предложивший наилучшие условия и набравший максимальный балл.

Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, предложивший наилучшие условия, определённые в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.

В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, раньше других указанных участников открытого конкурса представивший в конкурсную комиссию своё конкурсное предложение.

3.6. Срок подписания протокола о результатах проведения открытого конкурса, срок и порядок проведения переговоров

с победителем конкурса

Не позднее чем через 3 рабочих дня с момента подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений членами конкурсной комиссии подписывается протокол о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения с указанием победителя открытого конкурса.

Протокол о результатах проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте концедента в течение 1 рабочего дня с момента подписания его членами конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения открытого конкурса, экземпляр протокола о результатах проведения открытого конкурса направляет участнику открытого конкурса, признанному победителем открытого конкурса, с официальным уведомлением о признании     его     победителем     открытого     конкурса     и     с     проектом концессионного соглашения, включающим в себя условия этого соглашения, определённые решением о заключении концессионного соглашения, настоящей конкурсной документацией и представленным победителем открытого конкурса конкурсным предложением, а также концеденту для рассмотрения и заключения концессионного соглашения.

Сообщение о результатах проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте концедента в течение 15 рабочих дней с момента подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения открытого конкурса. В это же время участникам открытого конкурса, не признанным конкурсной комиссией победителями открытого конкурса, направляется уведомление с информацией о результатах прошедшего открытого конкурса.

После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса  Администрация Новоселицкого сельского поселения на основании решения о заключении концессионного соглашения в течение 3 рабочих дней с момента получения победителем конкурса протокола о результатах проведения конкурса и проекта концессионного соглашения проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров.

В ходе переговоров не могут быть изменены существенные условия концессионного соглашения, условия, которые являлись критериями конкурса, а также условия, содержащиеся в конкурсном предложении лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения.

Концессионное соглашение помимо условий, которые не могут быть изменены в ходе совместных совещаний, может содержать условия, предусмотренные п. 2 ст. 10 Закона о концессиях. Указанные условия могут быть изменены в ходе совместных совещаний.

По результатам проведения совместных совещаний принимается решение:

-	об  изменении  условий  концессионного  соглашения,  подлежащие
изменению  в  соответствии  с Законом  о  концессионных  соглашениях,  и
подписании его в измененной редакции;

-	о подписании концессионного соглашения без изменения его условий.

Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в порядке и в сроки, которые установлены Администрацией Новоселицкого сельского поселения в решении о заключении концессионного соглашения.

3.7. Срок подписания концессионного соглашения

В течение 10 рабочих дней с момента получения победителем открытого конкурса протокола о результатах проведения открытого конкурса и проекта концессионного соглашения, участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, должен подписать концессионное соглашение, являющееся предметом настоящего открытого конкурса.

Победитель открытого конкурса не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный настоящей конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в своём конкурсном предложении.

Перечисленные выше сроки могут быть изменены только решением концедента в соответствии с настоящей конкурсной документацией.

3.8. Требования к победителю открытого конкурса

о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению

В качестве одного из условий заключения концессионного соглашения предусматривается необходимость представления победителем открытого конкурса, документов, подтверждающих обеспечение им исполнения обязательств по концессионному соглашению.

Концессионное соглашение заключается только после предоставления победителем открытого конкурса всех необходимых документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению.

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по соглашению.

Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению осуществляется путем предоставления безотзывной банковской гарантии в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей на срок действия концессионного соглашения.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 N 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» и другими нормативно-правовыми актами.

Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств, не соответствующих требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией и решением концедента о заключении концессионного соглашения, однозначно трактуется конкурсной комиссией как уклонение победителя открытого конкурса от заключения концессионного соглашения.

3.9. Признание открытого конкурса несостоявшимся

Открытый конкурс по решению концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям открытого конкурса, менее двух конкурсных предложений.

Концедент вправе рассмотреть конкурсное предложение, представленное только одним участником открытого конкурса, и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе и критериям открытого конкурса, принять решение о заключении с этим участником открытого конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании открытого конкурса несостоявшимся.

В случае, если по результатам рассмотрения конкурсного предложения, представленного только одним участником открытого конкурса, концедентом не было принято решение о заключении с этим участником открытого конкурса концессионного соглашения, задаток, ранее внесённый этим участником открытого конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока путём перечисления денежных средств на его расчётный счёт.

В случае, если открытый конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 27 Закона о концессиях, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в открытом конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о признании открытого конкурса несостоявшимся.

В случае, если представленная заявителем заявка на участие в открытом конкурсе соответствует требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании открытого конкурса несостоявшимся, вправе предложить такому заявителю представить своё конкурсное предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих настоящей конкурсной документации.

Срок представления заявителем этого конкурсного предложения составляет не более чем 60 рабочих дней со дня получения заявителем уведомления концедента. Срок рассмотрения концедентом предложения, представленного таким заявителем, устанавливается решением концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня предоставления таким заявителем своего предложения.

По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент, в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе и критериям открытого конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

Раздел IV. Образцы форм и документов для заполнения участниками открытого конкурса

Форма № 4.1. «Опись документов, представляемых для участия в предварительном отборе открытого конкурса»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в предварительном отборе открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения

Заявка заявителем открытого конкурса подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается полное название открытого конкурса. Заявитель открытого конкурса указывает на таком конверте свои реквизиты.

| № п/п | Наименование | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заверенная заявителем открытого конкурса Заявка на участие в открытом конкурсе в двух экземплярах (оригинал и копия) |  |
|  | Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); для иностранных лиц - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |
|  | Заверенная заявителем открытого конкурса Анкета участника открытого конкурса |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса |  |
|  | Заверенная заявителем открытого конкурса копия аудиторского заключения по годовой отчётности или годового отчёта, за 2013 год (при его наличии) |  |
|  | Заверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и регистрационных документов (устав юридического лица, учредительный договор с изменениями, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ) |  |
|  | Справка о состоянии расчётов участника открытого конкурса с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчётный период |  |
|  | Иные документы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией |  |

Участник конкурса:
Руководитель ________________ (Ф.И.О.)

(подпись и печать)

м.п.

Форма № 4.2. «Заявка на участие в открытом конкурсе»

Дата, исх. номер.                                                     В Конкурсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения вышеупомянутого концессионного соглашения, а также применимые к данному открытому конкурсу нормативные правовые акты

(наименование заявителя открытого конкурса)

в лице

(реквизиты лица)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.

- Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной
документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями
конкурсной документации.

- Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения в целях осуществления деятельности по обеспечению бесперебойного и качественного предоставления потребителям коммунальных услуг по теплоснабжению, является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.

- Неотъемлемым приложением к настоящей заявке на участие в
открытом конкурсе является доверенность (по форме приложения № 1 к
настоящей форме) на 1-м листе.

- Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной
нами в заявке на участие в открытом конкурсе, и подтверждаем право
конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей
заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения;

- затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной
документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений
документов и материалов, содержащихся в составе нашей заявки на участие в
открытом конкурсе.

6.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами
уполномочен

(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

7.	Юридический и фактический адреса	, факс	,

банковские

реквизиты:

Адрес электронной почты

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

9. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи на	листах.

Участник конкурса:
Руководитель ________________ (Ф.И.О.)

(подпись и печать)

м.п.

(для юридического лица)
Главный бухгалтер __________(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1 к форме № 4.2 «Заявка на участие в открытом конкурсе»

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ №

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо — участник конкурса:

(наименование юридического лица)

доверяет

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии	№	выдан

представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени

(наименование организации)

на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации — доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «	»

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица

удостоверяем.

г.

(Ф.И.О.)

подпись п печать

Главный бухгалтер_ М.П.

(Ф.И.О.)

Форма № 4.3.1. «Анкета участника открытого конкурса — юридического лица»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование | Данные участника открытого конкурса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма |  |
| 2. | Фирменное наименование |  |
| 3. | Адрес фактического местоположения |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |
| 6. | Банковские реквизиты: наименование обслуживающего банка; расчетный счет; корреспондентский счет; БИК; ОКПО; ОКОНХ |  |

| 7. | Регистрационные данные: дата и место регистрации; орган регистрации |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Размер уставного капитала |  |
| 9. | Номер и почтовый адрес ИФНС, в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 10. | ИНН |  |
| 11. | КПП |  |
| 12. | ОГРН |  |
| 13. | ОКПО |  |
| 14. | Является ли сделка крупной (да, нет)? В случае, если сделка является крупной: орган управления участника конкурса, уполномоченный на одобрение крупной сделки, и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15. | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник конкурса:
Руководитель ________________ (Ф.И.О.)

(подпись и печать)

м.п.

(для юридического лица)
Главный бухгалтер __________(Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 4.3.2. «Анкета участника открытого конкурса — физического лица, индивидуального предпринимателя»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| № п/п | Наименование | Данные участника открытого конкурса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2. | Паспортные данные |  |
| 3. | Место жительства (данные по прописке и фактический адрес) |  |
| 4. | Контактное лицо (ФИО, телефон) |  |
| 5. | Регистрационные данные: дата и место регистрации; орган регистрации |  |
| 6. | Номер и почтовый адрес ИФЫС, в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 7. | Контактные телефоны, факс |  |
| 8. | Банковские реквизиты |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник открытого конкурса:

Физическое лицо/

индивидуальный предприниматель	(Ф.И.О.)

подпись и печать

м.п.

Форма № 4.4. «Запрос на представление разъяснений содержания конкурсной документации»

№

«___» _________ 20__ г.                  	                                                              В конкурсную комиссию

ЗАПРОС

на разъяснение отдельных положений конкурсной документации, представляемой для участия в открытом конкурсе на право заключения

концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

| № п/п | Раздел, пункт конкурсной документации | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по факсу: (телефон-факс участника открытого конкурса)

Руководитель организации

М.П.

Форма № 4.5. «Конкурсное предложение участника открытого конкурса»

№

«___» _________ 20__ г.                      В конкурсную комиссию

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии официальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации

(наименование участника открытого конкурса)

в лице______________________	,

(реквизиты лица)

официально сообщает конкурсной комиссии о своём согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем конкурсном предложении:

| № п/п | Наименование критиерия открытого конкурса | Значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

- Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной
документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями
конкурсной документации.

- В случае признания нас победителями открытого конкурса,
гарантируем заключение концессионного соглашения, в полном соответствии с
условиями, которые мы представили в нашем конкурсном предложении, и в
других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

- Нам разъяснено и понятно, что:

заключение концессионного соглашения является для победителя открытого конкурса обязательным;

участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящем конкурсном предложении.

6.	Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной
нами в настоящем конкурсном предложении, и подтверждаем право конкурсной
комиссии:

запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нём сведения;

затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного предложения.

7.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами
уполномочен	 (контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Юридический и фактический адреса	, факс	,

банковские реквизиты:

Адрес электронной почты

9.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

10.	К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы
согласно Описи на	листах.

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица	(Ф.И.О.)

подпись ]] печать

(для юридического лица)

Главный бухгалтер	(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1 к форме № 4.5 «Конкурсное предложение участника открытого конкурса»

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ №

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо - участник конкурса:

(наименование юридического лица)

Доверяет______________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии	№	выдан	«	»

представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени

(наименование организации)

на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись	удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «	»	г.

Участник конкурса:

Руководитель юридического лица	(Ф.И.О.)

подпись и печать

Главный бухгалтер_

(Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 4.6. «Опись документов, представляемых участником открытого конкурса для участия в открытом конкурсе»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов

теплоснабжения

Конкурсное предложение участником открытого конкурса подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается полное наименование открытого конкурса. Участник открытого конкурса указывает на таком конверте свои реквизиты.

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заверенное участником открытого конкурса предложение в двух экземплярах (оригинал и копия). |  |
|  | Документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений критериев, указанных им в конкурсном предложении, с обязательным приложением описания предлагаемых участником конкурса мероприятий, календарных графиков проведения соответствующих мероприятий, необходимых технико-экономических расчетов, обоснований, документации на предлагаемое к установке (монтажу) оборудование и т.п. |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |
|  | Участник конкурса: Руководитель________________(Ф.И.О.) (подпись и печать) м.п. |  |

Приложение № 1 к конкурсной документации

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов концессионного соглашения

| № п.п. | Наименование объекта | Место расположения объекта | Описание и технические характеристики | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость на 2013, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной с оборудованием | 173520, Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Новоселицы, | Общая площадь – 447 м2, количество этажей 1, общий строительный объем – 2385 м3), |  |  |
|  | в том числе оборудование: |  | Котел КСВа-2,5 в количестве 2 шт. (водогрейный, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность – 7,28, объем подключ. – 2,4); Котел КСВа-1,0,5 в количестве 2 шт. (водогрейный, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность – 7,28, объем подключ. – 2,4); Дымовая труба (металлическая, год установки – 2002, срок службы – 10 лет, техническое состояние – неудовлетворительное, 30м); Дутьевой вентилятор в количестве 4 шт. (марка В-Ц14-46-25, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 2 кВт); Дымосос в количестве 4 шт. (марка Д-3,5, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 0,65 кВт); Подогреватели в количестве 2 шт. (марка НН №14-ТО16, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное); Насос К 200-150-250 в количестве 2 шт. (год установки – 1998, срок службы – 14 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 30 кВт); Насос КМ 100-65-200 (год установки – 2009, срок службы – 3 года, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 30 кВт); Насос КМ 100-65-200 (год установки – 2006, срок службы – 6 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 30 кВт); Электрохозяйство в количестве 2 шт. (щит ЩК-2, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное); КИПиА в количестве 2шт. (марка БУ-6-4, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное); КИПиА в количестве 2шт. (марка БУРС-1М, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное); ХВО (анти Са+, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное); Тепловая сеть (подземная, 2950м (4тр), год установки – 1997/2012, срок службы – 15/0 лет, техническое состояние – удовлетворительное). |  |  |

Приложение № 2 к конкурсной документации

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объектов концессионного соглашения

- котельная №85 д.Новоселицы (общая площадь – 447 м2, количество этажей  1, общий строительный объем – 2385 м3), в том числе:

- Котел КСВа-2,5  в количестве 2 шт. (водогрейный, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность – 7,28, объем подключ. – 2,4);

- Котел КСВа-1,0,5 в количестве 2 шт. (водогрейный, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность – 7,28, объем подключ. – 2,4);

- Дымовая труба (металлическая, год установки – 2002, срок службы – 10 лет, техническое состояние – неудовлетворительное, 30м);

- Дутьевой вентилятор в количестве 4 шт. (марка В-Ц14-46-25, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 2 кВт);

- Дымосос в количестве 4 шт. (марка Д-3,5, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 0,65 кВт);

- Подогреватели в количестве 2 шт. (марка НН №14-ТО16, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное);

- Насос К 200-150-250 в количестве 2 шт. (год установки – 1998, срок службы – 14 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 30 кВт);

- Насос КМ 100-65-200 (год установки – 2009, срок службы – 3 года, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 30 кВт);

- Насос КМ 100-65-200 (год установки – 2006, срок службы – 6 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 30 кВт);

- Электрохозяйство в количестве 2 шт. (щит ЩК-2, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное);

- КИПиА в количестве 2шт. (марка БУ-6-4, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное);

- КИПиА в количестве 2шт. (марка БУРС-1М, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное);

- ХВО (анти Са+, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное);

- Тепловая сеть (подземная, 2 950м (4тр), год установки – 1997/2012, срок службы – 15/0 лет, техническое состояние – удовлетворительное).

Обязательства концессионера по реконструкции объектов концессионного соглашения, соблюдению сроков их реконструкции:

Установка новой автоматики безопасности типа АМКО в кол-ве 4-х комплектов-480,0 тыс.руб.

Приложение № 3 к конкурсной документации

ОБЪЕМ ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА

тепловой энергии и прогноз объема отпуска тепловой энергии

| № п/п | Год | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 | 6,197 |
|  | 2015 | 6,197 |
|  | 2016 | 6,197 |
|  | 2017 | 6,197 |

Приложение № 4 к конкурсной документации

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера

| Год | Уровень надежности теплоснабжения |
| --- | --- |
| 2014 | - |
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | - |

| Год | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| --- | --- |
| 2014 | - |
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | - |

| Год | Динамика изменений на топливо |
| --- | --- |
| 2014 | - |
| 2015 | - |
| 2016 | - |
| 2017 | - |

| Год | Базовый уровень операционных расходов(тыс.руб.) |
| --- | --- |
| 2014 | 2264,87 |
| 2015 | 2354,33 |
| 2016 | 2435,67 |
| 2017 | 2515,00 |

| Год | Индекс эффективности операционных расходов (%) |
| --- | --- |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| Год | Нормативный уровень прибыли(%) |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |

Приложение № 5

Объем полезного отпуска

(из тепловой сети потребителям)

  - Тепловой энергии

| Год | Объем отпуска |
| --- | --- |
| 2014 | 6,197 |
| 2015 | 6,197 |
| 2016 | 6,197 |
| 2017 | 6,197 |

  - Горячей воды

| Год | Объем отпуска горячей воды(тыс.м3) |
| --- | --- |
| 2014 | 16,72637 |
| 2015 | 16,72637 |
| 2016 | 1672637 |
| 2017 | 16,72637 |

Приложение № 6

Цены на энергетические ресурсы (Без учета НДС)

| Год | Газ природный(руб./1000м3) |
| --- | --- |
| 2014 | 4457,52 |
| 2015 | 4596,40 |
| 2016 | 4848,53 |
| 2017 | 5056,18 |

| Год | Электрическая энергия (руб./кВт.час) |
| --- | --- |
| 2014 | 4,93 |
| 2015 | 5,29 |
| 2016 | 5,78 |
| 2017 | 6,28 |

Приложение №7

Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии

(от источника тепловой энергии в сеть) в году, предшествующему первому году действия концессионного соглашения.

7.1) Потери тепловой энергии-3,832 тыс. Гкал.,

7.2)удельная норма расхода топлива(природный газ) на отпущенную тепловую энергию-156,2 ед.усл.т./Гкал.

7.3)удельная норма расходов электрической энергии-35,28 кВт/ч/Гкал

Приложение № 8

Величина неподконтрольных расходов

495,14 тыс. руб.

Предельный максимальный рост необходимой валовой выручки арендатора по отношению к предыдущему году составит-104,7%

Приложение № 9

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства, передачи, распределения горячей воды

д. Новоселицы Новгородский района                                           «___»___________2014 года

Администрация Новоселицкого  сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области, в лице главы Администрации Новоселицкого  сельского поселения, действующего на основании __________________________________________________, именуемый в дальнейшем Концедент с одной стороны,

и__________________________________________________________________________________в лице __________________________________________________, действующего на основании _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой  стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах  проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства, передачи, распределения горячей воды, постановлением администрации Новоселицкого сельского поселения «О заключении концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии, производства, передачи, распределения горячей воды заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

- Предмет Соглашения

- Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее - объект Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять производство, передачу, распределение тепловой энергии, предоставление услуг теплоснабжения населению и иным потребителям с использованием объекта Соглашения в течение срока, установленного настоящим Соглашением, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

- Объект Соглашения

  - Объектом соглашения являются - котельная №85 д.Новоселицы (общая площадь – 447 м2, количество этажей  1, общий строительный объем – 2385 м3), в том числе:

  - Котел КСВа-2,5  в количестве 2 шт. (водогрейный, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность – 7,28, объем подключ. – 2,4);

  - Котел КСВа-1,0,5 в количестве 2 шт. (водогрейный, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность – 7,28, объем подключ. – 2,4);

  - Дымовая труба (металлическая, год установки – 2002, срок службы – 10 лет, техническое состояние – неудовлетворительное, 30м);

  - Дутьевой вентилятор в количестве 4 шт. (марка В-Ц14-46-25, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 2 кВт);

  - Дымосос в количестве 4 шт. (марка Д-3,5, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 0,65 кВт);

  - Подогреватели в количестве 2 шт. (марка НН №14-ТО16, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное);

  - Насос К 200-150-250 в количестве 2 шт. (год установки – 1998, срок службы – 14 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 30 кВт);

  - Насос КМ 100-65-200 (год установки – 2009, срок службы – 3 года, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 30 кВт);

  - Насос КМ 100-65-200 (год установки – 2006, срок службы – 6 лет, техническое состояние – удовлетворительное, установленная мощность 30 кВт);

  - Электрохозяйство в количестве 2 шт. (щит ЩК-2, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное);

  - КИПиА в количестве 2шт. (марка БУ-6-4, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное);

  - КИПиА в количестве 2шт. (марка БУРС-1М, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное);

  - ХВО (анти Са+, год установки – 2007, срок службы – 5 лет, техническое состояние – удовлетворительное);

  - Тепловая сеть (подземная, 2 950м (4тр), год установки – 1997/2012, срок службы – 15/0 лет, техническое состояние – удовлетворительное).

  - Объект  Соглашения принадлежит Концеденту на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права 53-АБ №142104 от 13.12.2012 года,  Копия свидетельства, удостоверяющего право собственности Концедента на объект Соглашения, является приложением № 1 к настоящему Соглашению.

  - Концедент  гарантирует,  что на момент заключения настоящего Соглашения объект  Соглашения  свободен  от  прав  третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

  - Сведения о составе и описании объекта Соглашения, в  том  числе о технико-экономических показателях, техническом состоянии,  стоимости, передаваемого  объекта  Соглашения  приведены  в приложении № 2.

  - Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, иного имущества, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента.

  - Государственная регистрация прав осуществляется силами и за счет Концедента.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения несет Концессионер в период действия настоящего Соглашения.

- Порядок передачи Концедентом Концессионеру

объектов имущества

  - Концедент  обязуется  передать  Концессионеру, а Концессионер обязуется принять котельную, общая площадь 1 258 кв. м, расположенную по адресу: Новгородский район, д. Новоселицы, в/ч 22558,а  также  права  владения  и  пользования   указанным   объектом   в  срок, установленный в разделе IX настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру котельной, общая площадь 1258 кв. м., расположенной по адресу: Новгородский район, д. Новоселицы, в/ч 22558 осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче котельной, общей площадью 1258 кв. м., расположенной по адресу: Новгородский район, д. Новоселицы, в/ч 22558 , считается исполненной после принятия объекта  Концессионером  и  подписания Сторонами акта приема-передачи.

Концедент  передает  Концессионеру по перечню согласно приложению N 3  документы, относящиеся к передаваемом котельной, общей площадью 1258 кв. м., расположенной по адресу: Новгородский район, д. Новоселицы, в/ч 22558 ,необходимые для исполнения  настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность  Концедента  по  передаче  Концессионеру  прав  владения  использования  объектами  недвижимого  имущества,  входящими в состав объекта Соглашения,   считается  исполненной  со  дня  государственной  регистрации указанных   прав   Концессионера.   Обязанность   Концедента   по  передаче Концессионеру  прав  владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав  объекта  Соглашения,  считается  исполненной  после  принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом соглашения и предназначено для использования по общему назначению с Объектом соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

Концедент  гарантирует,  что он является собственником иного имущества, права   владения   и   пользования   которым   передаются  Концессионеру  в соответствии с настоящим Соглашением.

Концедент  гарантирует,  что он является собственником иного имущества, права   владения   и   пользования   которым   передаются  Концессионеру  в соответствии с настоящим Соглашением. Недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, принадлежит Концеденту на праве собственности.

Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут  превышать  срок  действия  настоящего  Соглашения, указанный  в пункте 9.1.  настоящего Соглашения.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования на недвижимое имущество, входящее в состав иного имущества, зарегистрированных в установленном порядке, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

В случае отсутствия государственной регистрации прав Концедента на иное имущество, указанная обязанность считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения, состав иного имущества, в том числе ___________________________, входящих в состав объектов Соглашения, иного имущества в течение ______________ с момента подписания настоящего Соглашения.

  - Выявленное  в  течение  1 (одного) года с момента подписания Сторонами акта приема-передачи объекта Соглашения Концессионеру несоответствие показателей объекта  Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в   решении   Концедента   о  заключении  настоящего  Соглашения,  является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования либо о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

- Реконструкция объекта Соглашения

  - Концессионер обязан за свой счет реконструировать объект Соглашения, состав и описание, технико-экономические показатели которого установлены в приложении № 2  к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в разделе IX настоящего Соглашения.

  - Концессионер    обязан   достигнуть   плановых   значений   показателей деятельности Концессионера.

  - Перечень реконструируемых объектов и перечень мероприятий по реконструкции объекта устанавливается в соответствии  с  инвестиционной программой Концессионера, утверждаемой в порядке, установленном законодательством  Российской  Федерации  в  сфере регулирования цен (тарифов).

  - Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на объект Соглашения либо объектов, входящих в состав объекта Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным  имуществом, в том числе совместную подачу документов, в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи.

  - Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4.4. настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концендента.

  - Концессионер вправе привлекать к выполнению работ, указанных в настоящем Соглашении третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

  - Концеденто бязан передать Концессионеру проектную и иную рабочую, техническую документацию, необходимую для выполнения работ, указанных в настоящем Соглашении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения по техническому заданию.

  - Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ указанных в настоящем Соглашении, в том числе принять необходимые меры  по  обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения.

  - Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ, указанных в Соглашении путем осуществления всех необходимых действий, допустимых действующим законодательством Российской Федерации.

  - При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации  условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и  иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работы определенные настоящим Соглашением.

  - При   обнаружении   несоответствия   проектной  документации  условиям, установленным   настоящим   Соглашением,   в  случае  разработки  проектной документации Концедентом, Концедент несет ответственность перед Концессионером, в порядке и размерах, указанных в настоящем Соглашении.

  - При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным выполнение работ в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

  - Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения.

  - Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения.

  - Предельный  размер  расходов  на реконструкцию объекта Соглашения,  осуществляемых  в  течение  всего  срока  действия  Соглашения Концессионером.

4.16. Задание    и    основные    мероприятия,   предусмотренные   "статьей 22"Федерального  закона  "О  концессионных  соглашениях", с описанием основных характеристик.

Объем и  источники  инвестиций,  привлекаемых  Концессионером  в целях реконструкции объекта  Соглашения,  определяются   в   соответствии   с   инвестиционными программами Концессионера на 2014 год, утвержденными  в   порядке,   установленном   законодательством  Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

При   изменении  инвестиционной  программы  объем  инвестиций,  которые Концессионер   обязуется   привлечь   для   финансирования   инвестиционной программы,  изменению  не  подлежит.  При  прекращении  действия Соглашения Концедент  обеспечивает  возврат  Концессионеру инвестированного капитала, за  исключением  инвестированного  капитала,  возврат  которого  учтен  при установлении тарифов на товары (работы, услуги) организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

4.17. Завершение Концессионером работ по реконструкции объекта  Соглашения  (объектов,  входящих   в  состав  объекта  Соглашения) оформляется подписываемым Сторонами документом (акт выполненных работ) об исполнении Концессионером своих обязательств реконструкции объекта Соглашения (объектов, входящих в состав объекта Соглашения).

V. Порядок предоставления Концессионеру

земельных участков

5.1. Концедент   обязуется   заключить   с  Концессионером  договор  о предоставлении земельного участка на праве аренды, на котором располагается, объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 60 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.

Указанный   земельный   участок   принадлежит   Концеденту   на   праве собственности, на основании Свидетельства о регистрации права.

5.2. Описание земельного участка (кадастровый номер, местонахождение,площадь, описание границ, иные сведения из государственного земельного кадастра)

5.3.  Договор аренды земельного участка заключается на срок, указанный в пункте 9.3. настоящего Соглашения.

Договор аренды подлежит государственной  регистрации  в  установленном  законодательством Российской Федерации порядке (срок аренды более одного года) и вступает в силу с момента такой регистрации.

Государственная регистрация указанного договора осуществляется за  счет Концедента.

5.4. Концессионер   не   вправе  передавать  свои  права  по  договору аренды земельного   участка  третьим  лицам  и   сдавать   земельный   участок   в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

5.5.    Прекращение   настоящего   Соглашения   является  основанием  для прекращения договора аренды земельного участка.

5.6.  Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельного участка,  предоставляемого  Концессионеру по договору аренды прилагаются.

5.7.  Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке,  находящемся  в  собственности  Концедента, объекты  недвижимого  имущества,  не  входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные   для   использования   при   осуществлении  Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

VI. Владение, пользование и распоряжение объектами

имущества, предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения и иное имущество в  установленном  настоящим  Соглашением   порядке  в  целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

6.2. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии,  производить  за  свой  счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание  объекта  Соглашения, за исключением случаев, когда указанные  действия  осуществляются  Концедентом  в  соответствии с условиями настоящего Соглашения.

6.3. Концессионер  имеет  право с согласия Концедента передавать иное имущество  в  пользование  третьим  лицам  на  срок,  не превышающий срока действия   настоящего   Соглашения,  указанного  в  пункте  9.1.  настоящего Соглашения,    при    условии    соблюдения   обязательств   Концессионера, предусмотренных  настоящим  Соглашением.  Прекращение настоящего Соглашения является  основанием  для прекращения прав пользования третьих лиц объектом Соглашения.

6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и иного имущества не допускается.

6.5. Продукция   и  доходы,  полученные  Концессионером  в  результате осуществления    деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента   при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся  к  объекту Соглашения является собственностью Концессионера.

6.7. Недвижимое  имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента   при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся  к  объекту Соглашения,  является  собственностью  Концедента.  Стоимость  такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при  осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера.

6.9. Концессионер  обязан учитывать объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества.

6.10. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период с момента получения данного объекта по акту приема-передачи, до момента его возврата Концеденту по соответствующему акту.

VII. Порядок передачи Концессионером Концеденту

объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект  Соглашения  (объекты,  входящие в состав объекта Соглашения) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента прекращения действия настоящего  Соглашения.  Передаваемый Концессионером  объект  Соглашения  (объекты,  входящие  в  состав  объекта Соглашения) должен быть реконструирован в соответствии с условиями настоящего Соглашения,  быть  пригодным  для  осуществления деятельности,  указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц, если иное не предусмотрено Соглашением.

7.2. Концессионер  обязан  передать  Концеденту, а Концедент обязан принять иное  имущество, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента прекращения действия настоящего Соглашения, и быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

7.3. Передача Концессионером Концеденту объекта Соглашения, иного имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Сторонами.

7.4. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, иному имуществу, одновременно с передачей объекта Соглашения Концеденту.

7.5. Обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче объекта Соглашения, считается исполненной, если Концессионер направил подписанный со своей стороны акт приема-передачи и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения его Концедентом не получил от последнего мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи.

7.6. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской   Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных  прав Концессионера, в том числе совместную подачу документов, в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня прекращения настоящего Соглашения.

VIII. Порядок осуществления Концессионером

деятельности, предусмотренной Соглашением

8.1. В  соответствии  с  настоящим  Соглашением  Концессионер обязан наусловиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность,указанную   в   пункте   1  настоящего  Соглашения,  и  не  прекращать  (неприостанавливать)  эту деятельность без согласия Концедента, за исключениемслучаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2. Концессионер  обязан  осуществлять  деятельность  по использованию(эксплуатации)   объекта   Соглашения   в   соответствии   с  требованиями,установленными законодательством Российской Федерации.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, со дня исполнения обязательства по передачи объекта Соглашения Концессионеру и до окончания срока, установленного разделом IX настоящего Соглашения.

8.4. Помимо  деятельности,  указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Соглашения не имеет права осуществлять иные виды деятельности.

8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление  деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с  привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.6. Концессионер   обязан  предоставлять  потребителям  установленныефедеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативнымиправовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготыпо   оплате  товаров,  работ  и  услуг.

8.7. Регулирование тарифов на оказываемые Концессионером услуги, осуществляется в соответствии с методом индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры регулирования тарифов, определенные в соответствии  с  нормативными правовыми актами Российской Федерации в  сфере  теплоснабжения,  определенные  в соответствии  с  нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на оказываемые Концессионером услуги, согласованные  с  органами  исполнительной  власти  или  органами  местного самоуправления,  осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с   законодательством   Российской  Федерации  в  сфере  регулирования  цен (тарифов).

8.8. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимой тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

8.9. Концессионер   обязан   принять   на   себя  обязательства  организации коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом Соглашения, по  подключению объектов  застройщика  к  принадлежавшим этой организации  сетям  инженерно-технического  обеспечения  в  соответствии  с предоставленными   техническими   условиями,  соответствующими  требованиям законодательства Российской Федерации.

8.10.  Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои  права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в  эксплуатацию объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга в соответствии с настоящим Соглашением.

IX. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1.	Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и до 2024 года.

9.2.	Срок реконструкции Объекта соглашения в течении двух месяцев с момента подписания концессионного соглашения.

9.3. Срок аренды земельного участка в течении действия концессионного соглашения

9.4.	Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения – 10 лет со дня заключения Соглашения.

9.5.  Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения - с "__" _________ 2014 г. по "__" _________ 2024г.

9.6. Срок  передачи  Концедентом  Концессионеру  объекта  Соглашения  - в течении 5(пяти) календарных дней с момента подписания концессионного соглашения .

9.7. Срок  передачи  Концессионером  Концеденту  объекта  Соглашения  - в течение 5 (пяти) календарных дней с момента прекращения действия настоящего  Соглашения.

X. Плата по Соглашению

10.1.    Концессионная    плата   по   настоящему   Соглашению   не вносится в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О концессионных соглашениях» № 115 от 21.07.2005.

XI. Исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности

11.1. Концеденту принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

Государственная регистрация прав Концедента на указанные результаты интеллектуальной   деятельности  осуществляется  в  порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, Концедентом.

11.2. Концессионеру   принадлежат  исключительные  права  на  результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

11.3. В целях  исполнения  Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим  Соглашением, Концессионер  вправе пользоваться на безвозмездной основе исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными пунктом 7.4. настоящего Соглашения.

XII. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1.  Права  и  обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами   и   юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации,  законодательством  субъектов Российской Федерации и нормативными  правовыми  актами  органов местного самоуправления. Концедент уведомляет  Концессионера  об  органах  и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий,  предусмотренных настоящим Соглашением.

12.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий  настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности,  указанной  в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта  Соглашения в соответствии с целями, установленными   настоящим   Соглашением,   а   также   сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX настоящего Соглашения.

12.3.  Концессионер   обязан  обеспечить  представителям  уполномоченных Концедентом   органов  или  юридических  лиц,  осуществляющим  контроль  за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ  на  объект  Соглашения,  а  также  к документации, относящейся  к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

12.4. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан  предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Предоставление указанной информации Концессионером   Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

12.5. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

12.6. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц не  вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

12.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью  Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение  Концессионером  условий  настоящего  Соглашения,  Концедентобязан сообщить об этом Концессионеру в течение 2 (двух) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

12.8. Результаты  осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. Акт  о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих  дней  со  дня  составления  указанного  акта  на официальном сайте Концедента  в  сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет - на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в  границах  которого  расположено  такое муниципальное образование, в сети Интернет.  Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего  Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Акт  о  результатах  контроля  не размещается в сети Интернет в случае, если  сведения  об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну  или  указанный  объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

12.9. Стороны  обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую   для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно  уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XIII. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при выполнении работ по настоящему Соглашению нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 7.1 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 2 (двух) календарных дней, прошедших с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения устанавливается  Концедентом в указанном требовании.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в  пункте  7.1 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном  пунктом 13.3  настоящего Соглашения, или являются существенными.

13.5. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта настоящего Соглашения в течение срока действия настоящего Соглашения.

13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате  неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или   ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим  Соглашением. Концессионер  имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.7. Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде пеней в случае нарушения Концессионером сроков исполнения  указанных  обязательств, в размере 1/300% ставки рефинансирования от проектной стоимости работ настоящего Соглашения за каждый день просрочки.

13.8. Концедент обязан уплатить  Концессионеру неустойку в случае неисполнения или   ненадлежащего исполнения Концедентом сроков исполнения принятых на себя обязательств, в размере 1/300% ставки рефинансирования проектной стоимости работ настоящего Соглашения за каждый день просрочки.

13.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и  уплата неустойки  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  Соглашением,  не  освобождают  соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную  законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств  оказалось  невозможным  вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы.

XIV. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

14.1.  Сторона,  нарушившая  условия  настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств  не  позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б)   в  письменной  форме  уведомить  другую  Сторону  о  возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2.  Стороны  обязаны  предпринять  все  разумные  меры для устранения последствий,  причиненных  наступлением  обстоятельств  непреодолимой силы, послуживших   препятствием   к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 3 (трех) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункт

XV. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.

Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены соглашением сторон на основании решения органа местного самоуправления, а так же в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "О концессионных соглашениях".

Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

15.2. Изменение  условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О концессионных  соглашениях". Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Изменение  значений  долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера,   указанных   в   приложении   N ______,  осуществляется  по предварительному  согласованию  с органом исполнительной власти или органом местного  самоуправления,  осуществляющим  регулирование  цен  (тарифов)  в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен   (тарифов),   получаемому   в   порядке,  утверждаемом  Правительством Российской Федерации.

15.3. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием  предлагаемых изменений.

Сторона  в  течение 3 (Трех)  календарных  дней  со  дня  получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.4. Настоящее  Соглашение  может быть изменено по требованию одной из Сторон  по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

XVI. Прекращение Соглашения

16.1.Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

16.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой  Стороной  условий  настоящего  Соглашения,  существенного изменения обстоятельств,  из  которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным   основаниям,   предусмотренным   федеральными  законами  и  настоящим Соглашением.

16.3. К  существенным  нарушениям  Концессионером  условий  настоящего Соглашения относятся:

а)   нарушение установленных разделом IX. настоящего Соглашения сроков выполнения работ по завершению строительства Объекта;

б)   использование   (эксплуатация)  объекта  Соглашения  в  целях,  не установленных настоящим Соглашением;

в) нарушение установленного настоящим Соглашением порядка использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

г) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, установленных пунктом 1 настоящего Соглашения;

д) прекращение или приостановление  Концессионером  деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств,   указанных  в  пункте 1 настоящего Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по теплоснабжению.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный настоящим Соглашением, обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим   показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному  приложением № 2 к настоящему Соглашению, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи, не могло быть выявлено при передаче объекта Соглашения и возникло по вине Концедента;

16.5. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения сторона, допустившая существенные нарушения условий настоящего Соглашения, возмещает стороне, обратившейся за расторжением настоящего Соглашения все документально подтвержденные расходы, понесенные последней в связи с выполнением условий настоящего Соглашения.

XVII. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

17.1.  В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые Концессионером товары (оказываемые услуги) устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам) исходя из определенных настоящим Соглашением объема инвестиций, предусмотренного настоящим  Соглашением, и сроков их осуществления, установленных настоящим Соглашением на выполнение работ, указанных в Соглашении.

17.2. Установление,  изменение,  корректировка  регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляются   по   правилам, действовавшим на  момент  заключения настоящего Соглашения  и  предусмотренным  федеральными  законами,  иными нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  субъекта Российской   Федерации,   иными   нормативными  правовыми  актами  субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

По   соглашению  Сторон  и  по  согласованию  в  порядке,  утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,   с  органом  исполнительной  власти  или  органом  местного самоуправления, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление,   изменение,  корректировка  регулируемых  цен  (тарифов)  на производимые и реализуемые Концессионером оказываемые услуги осуществляются   до  конца  срока   действия   настоящего   Соглашения   по правилам,  действующим  на  момент  соответственно установления, изменения, корректировки  цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  субъекта Российской   Федерации,   иными   нормативными  правовыми  актами  субъекта Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

XVIII. Разрешение споров

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

18.2. В   случае   недостижения   согласия  в  результате  проведенных переговоров  Сторона,  заявляющая  о существовании спора или разногласий по настоящему  Соглашению,  направляет  другой  Стороне  письменную претензию, ответ   на   которую   должен   быть   представлен   заявителю   в  течение 10 (Десяти)  календарных дней со дня ее получения.

Претензия  (ответ  на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В  случае  если  ответ  не  представлен  в  указанный  срок,  претензия считается принятой.

18.2. В  случае  недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами,   разрешаются  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации Арбитражным судом Новгородской области.

XIX. Размещение информации

19.1. Настоящее  Соглашение,  за  исключением  сведений,  составляющих государственную  и  коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на (в) официальном сайте администрации и в газете  «Звезда»

X. Заключительные положения

20.1. Сторона,  изменившая  свое  местонахождение  и  (или)  реквизиты, обязана сообщить  об этом другой Стороне в течение 3 (трех) календарных дней со дня этого изменения.

20.2. Настоящее  Соглашение  составлено  на  русском  языке в 4 (четырех) подлинных  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по два для Концедента и Концессионера.

20.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению,  заключенные  как  при  подписании настоящего Соглашения, так и после  вступления  в  силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью.  Указанные  приложения  и  дополнительные  соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XX. Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент: | Концессионер: |
| --- | --- |
| Администрация Новоселецкого сельского поселения Юридический адрес: |  |

Технический паспорт котельной

инв. № 85

2010 год

Общие сведения о котельной

низкого    давления.

Балансодержатель ФГКЭУ 201 КЭЧ района,  г. Клин,  ул. Чайковского, 13

Принадлежность котельной

Гарнизон МО РФ Новгородский

Номер военного городка, населенный пункт

173520, д.Новоселицы, Новгородского района, Новгородской области

Инвентарный номер котельной  №85

Общие сведения о здании котельной

Год постройки 1973

Год ввода в эксплуатацию _1973

Строительный объем - 7375 м3

Общая площадь - 1136,3 м2

Этажность 1,5

Характер здания (отдельно стоящее здание, встроенная, пристроенная) отдельно стоящее здание

Материал:

Стен - кирпич силикатный

Кровля - бетонные перекрытия покрытые рубероидом в 3 слоя

Фундамент -  ленточный, бетонные блоки

Восстановительная стоимость

Нагрузка котельной:

Отапливаемые здания и сооружения, инв. №, наименование: _

1).котельная 85,2). водостанция 68,3). БОС 90, 4). КНС 89,  5).БПК не эксплуатируется 41,6).  почта 35, 7). «Славянка»инв.№1/30.уч. корпус 32, 9).  дет. сад б/н, 10).- 19). ДОС 86,  88,  99,  100,  102, 105,  106,  107,  108, 109 (10 жилых домов);

Отапливаемый объем –

Общая нагрузка - подключенная 2,45 Гкал/час, установленная 7,28

Максимальная тепловая нагрузка:

Зима – 2,45 Гкал/час

Лето – 0,286 Гкал/час

Вид топлива : природный газ

Протяженность тепловых сетей, ЦО – 6,192 км, ГВС – 5,612 км

Котлы водогрейные

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип, марка котла | КСВа – 1,0 | КСВа – 1,0 | КСВа – 2,5 | КСВа – 2,5 |
| Завод-изготовитель | ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод Зав.№59 | ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод Зав. № 1 | ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод №18 | ОАО «Борисоглебский котельно-механический завод №20 |
| Год изготовления | 2006 | 2007 | 2006 | 2006 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Поверхность нагрева, м2 | 29,6 | 29,6 | 68,6 | 68,6 |
| Производительность Гкал/час МВт | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
| Год последнего ремонта | Не провод. | Не провод.- | Не провод.- | Не провод.- |

Паровые котлы

| № п/п | 1 | 2 | 3 | и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип, марка котла | Е-1,0-0,9Г-3 | Е-1,0-0,9Г-3 | - | - |
| Завод-изготовитель | ГЗ «ТЕКОМ» Украина Г.Монастырище Зав.№17429 | ГЗ «ТЕКОМ» Украина Г.Монастырище №17382 |  |  |
| Год изготовления | 1994 | 1994 |  |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2002 | 2002 |  |  |
| Поверхность нагрева, м2 | 31,6 | 31,6 |  |  |
| Производительность Т/Ч | 1,0 | 1,0 |  |  |
| Год последнего ремонта | - | - |  |  |

Котлы высокого давления

| № п/п | 1 | 2 | 3 | и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип, марка котла | Нет | - | - | - |
| Завод-изготовитель | - | - | - | - |
| Год изготовления | - | - | - | - |
| Год ввода в эксплуатацию | - | - | - | - |
| Поверхность нагрева, м2 | - | - | - | - |
| Производительность Гкал.ч/МВт.ч | - | - | - | - |
| Год последнего ремонта | - | - | - | - |
| Год последнего экспертного обследования (разрешение на эксплуатацию) | - | - | - | - |

Экономайзеры

| № п/п | 1 | 2 | 3 | и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип, марка | Нет | - | - | - |
| Завод-изготовитель | - | - | - | - |
| Год изготовления | - | - | - | - |
| Год ввода в эксплуатацию | - | - | - | - |
| Год последнего экспертного обследования (разрешение на эксплуатацию) | - | - | - | - |

Деаэраторы

| № п/п | 1 | 2 | 3 | и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип, марка | Нет | - | - | - |
| Объем, м3 | - | - | - | - |
| Завод-изготовитель | - | - | - | - |
| Год изготовления | - | - | - | - |
| Год ввода в эксплуатацию | - | - | - | - |
| Год последнего ремонта | - | - | - | - |

Насосы

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | ЦО Сетевой | ЦО Сетевой | ЦО Сетевой | ГВС |  |
| Тип, марка | К200-150-250 | К200-150-250 | К200-150-250 | КМ100-65-200 |  |
| Завод-изготовитель | г.Ярославль | г.Ярославль | г.Ярославль | ЗАО «Канайский насосный завод |  |
| Год изготовления | 1998 | 1998 | 2008 | 2006 |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 1998 | 1998 | 2008 | 2006 |  |
| Производительность,м3/ч | 315 | 315 | 315 | 100 |  |
| Напор, м | 20 | 20 | 20 | 50 |  |
| Тип, марка электродвигателя | АИР180М4 | АИР180М4 | АИР180М4 | АИР180М2 |  |
| Мощность, кВт | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Число оборотов, об/мин | 1450 | 1450 | 1450 | 2940 |  |

| № п/п | 5 | 6 | 7 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | ГВС | ГВС | Подпитка ЦО | Подпитка ЦО |  |
| Тип, марка | КМ100-65-200 | КМ100-65-200 | 3К65-50-160 | 3К65-50-160 |  |
| Завод-изготовитель | ЗАО «Канайский насосный завод | ЗАО «Канайский насосный завод | г. Валдай | г. Валдай |  |
| Год изготовления | 2006 | 2006 | 1993 | 1993 |  |
| Год ввода в эксплуатацию | 2006 | 2006 | 1998 | 1998 |  |
| Производительность,м3/ч | 100 | 100 | 25 | 25 |  |
| Напор, м | 50 | 50 | 32 | 32 |  |
| Тип, марка электродвигателя | АИР180М2 | АИР180М2 | АИР100L2У3 | АИР100L2У3 |  |
| Мощность, кВт | 30 | 30 | 5,5 | 5,5 |  |
| Число оборотов, об/мин | 2940 | 2940 | 2900 | 2900 |  |

| № п/п | 9 | и т.д. |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Подпитка Хол.воды | - |
| Тип, марка | ЛМ65-25/32-С | - |
| Завод-изготовитель | г.Катайск | - |
| Год изготовления | 1999 | - |
| Год ввода в эксплуатацию | 2000 | - |
| Производительность,м3/ч | 25 | - |
| Напор, м | 32 | - |
| Тип, марка электродвигателя | АИР100L2ЖОМ2 | - |
| Мощность, кВт | 5,5 | - |
| Число оборотов, об/мин | 2900 | - |

Вентиляторы

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Горелка ГБ1 (ВК-1) | Горелка ГБ1 (ВК-2) | Горелка ГБ2,7 (ВК-3) | Горелка ГБ2,7 (ВК-4) |
| Тип, марка | В-Ц14-46-25 | В-Ц14-46-25 | В-Ц14-46-25 | В-Ц14-46-25 |
| Завод-изготовитель | г.Крюково | г.Крюково | г.Крюково | г.Крюково |
| Год изготовления | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Тип, марка электродвигателя | АИР80В2У2 | АИР80В2У2 | АИР80В2У2 | АИР80В2У2 |
| Мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
| Число оборотов, об/мин | 2850 | 2850 | 3000 | 3000 |

| № п/п | 5 | 6 |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Горелка Г1 (ПК-1) | Горелка Г1 (ПК-2) |
| Тип, марка | В-Ц14-46-25 | В-Ц14-46-25 |
| Завод-изготовитель | г.Крюково | г.Крюково |
| Год изготовления | 2001 | 2001 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2003 | 2003 |
| Тип, марка электродвигателя | АИР80В2У2 | АИР80В2У2 |
| Мощность, кВт | 2,2 | 2,2 |
| Число оборотов, об/мин | 2850 | 2850 |

Дымососы

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип, марка (левый, правый) | Д-3,5 | Д-3,5 | Д-3,5 | Д-3,5 |
| Завод-изготовитель | г.Кострома | г.Кострома | г.Кострома | г.Кострома |
| Год изготовления | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Тип, марка электродвигателя | АИР | АИР | АИР | АИР |
| Мощность, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число оборотов, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

| № п/п | 5 | 6 |
| --- | --- | --- |
| Тип, марка (левый, правый) | Д-3,5 | Д-3,5 |
| Завод-изготовитель | г.Кострома | г.Кострома |
| Год изготовления | 2007 | 2007 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | 2007 |
| Тип, марка электродвигателя | АИР | АИР |
| Мощность, кВт | 3 | 3 |
| Число оборотов, об/мин | 1500 | 1500 |

Емкости запаса воды

| № п/п | 1 | 2 | 3 | и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, м3 | 63 | 63 | - | - |
| Завод-изготовитель | г.В.Новгород | г.В.Новгород | - | - |
| Год изготовления | 1994 | 1994 | - | - |
| Год ввода в эксплуатацию | 1994 | 1994 | - | - |
| Утепление емкости | деревянный сарай | деревянный сарай | - | - |
| Обогрев емкости | нет | нет | - | - |

Подогреватели горячей воды

| № п/п | 1 | 2 | 3 | и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип (емкостной или скоростной), марка | пластинчатый НН№14-ТО16 | пластинчатый НН№14-ТО16 | - | - |
| Объем, производительность, л/ч | 24283 | 24283 | - | - |
| Завод-изготовитель | ЗАО «Ридан» | ЗАО «Ридан» | - | - |
| Год выпуска | 2007 | 2007 | - | - |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 | 2007 | - | - |

Дымовая труба

| № п/п | 1 | 2 | 3 | и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод-изготовитель | Нет данных | Нет данных | - | - |
| Материал трубы | Металл | Металл | - | - |
| Диаметр, м | 1,1 | 1,1 | - | - |
| Высота, м | 30,3 (высота металл. ствола 24м) | 15,0 | - | - |
| Год установки | 1973 | 1973 | - | - |
| Год последнего ремонта | Нет | Нет | - | - |

Дополнительные сведения о котельной

Наличие топливного склада   -  нет.

На паровые котлы №№1,2 установлена установка импульсная ультрозвуковая «ЭФФЕКТ» производства МПЦ « Электроника» г. Омск.

В котельной имеется водоподготовка для питания ЦО и производства ГВС в составе: - устройство по электромагнитной водоподготовке « AntiCa++» тип EUV 50M1 производства МАШИМПЕКС г. Москва и  магнитный шламоотделитель OISm600/150 производства « СПАВ – ТЕСТ» г. Гданьск, Польша.

Так же  22.07.2010 году установлен коммерческий узел учёта расхода природного газа в составе: - турбинный счётчик СГ 16М-1000 Ду= 150 мм с электронным корректором ВКГ-3Д согласно «Правил метрологии ПР.50.2.019-2006».

В котельном зале №1, №2 установлены стационарные сигнализаторы токсичного и горючего газов тип СТГ-1 сопряженного с электромагнитным запорным клапаном на вводе  ГРУ, согласно « Правил безопасности ПБ 12-529-03»

Тепловые сети

| № п/п | Номер участка | Протя- жен м | Диаметр труб (мм) | материал | Дата установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 1 | 78 | 200 | сталь | 1998 |  |
| 2. | 2 | 2 | 200 | -//- | 1996 |  |
| 3. | 3 | 69 | 200 | -//- | 1996 |  |
| 4. | 4 | 150 | 150 | -//- | 1997 |  |
| 5. | 5 | 53 | 150 | -//- | 1996 |  |
| 6. | 6 | 211 | 150 | -//- | 1996 |  |
| 7. | 7 | 136 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 8. | 8 | 60 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 9. | 9 | 24 | 80 | -//- | 1999 |  |
| 10. | 10 | 25 | 70 | -//- | 2004 |  |
| 11. | 11 | 24 | 50 | -//- | 1999 |  |
| 12. | 12 | 57 | 150 | -//- | 1997 |  |
| 13. | 13 | 64 | 150 | -//- | 1997 |  |
| 14. | 14 | 35 | 150 | -//- | 1998 |  |
| 15. | 15 | 63 | 150 | -//- | 1998 |  |
| 16. | 16 | 41 | 125 | -//- | 1998 |  |
| 17. | 17 | 114 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 18. | 18 | 28 | 50 | -//- | 1997 |  |
| 19. | 19 | 35 | 50 | -//- | 1997 |  |
| 20. | 20 | 30 | 70 | -//- | 1998 |  |
| 21. | 21 | 83 | 150 | -//- | 1997 |  |
| 22. | 22 | 44 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 23. | 23 | 52 | 80 | -//- | 1997 |  |
| 24. | 24 | 28 | 80 | -//- | 1997 |  |
| 25. | 25 | 108 | 80 | -//- | 1997 |  |
| 26. | 26 | 60 | 125 | -//- | 1998 |  |
| 27. | 27 | 47 | 150 | -//- | 1997 |  |
| 28. | 28 | 40 | 150 | -//- | 1997 |  |
| 29. | 29 | 48 | 150 | -//- | 2004 |  |
| 30. | 30 | 42 | 150 | -//- | 2004 |  |
| 31. | 31 | 61 | 150 | -//- | 2002 |  |
| 32. | 32 | 16 | 125 | -//- | 2002 |  |
| 33. | 33 | 46 | 125 | -//- | 1997 |  |
| 34. | 34 | 86 | 125 | -//- | 1996 |  |
| 35. | 35 | 65 | 100 | -//- | 1996 |  |
| 36. | 36 | 83 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 37. | 37 | 15 | 32 | -//- | 2003 |  |
| 38. | 38 | 24 | 80 | -//- | 2003 |  |
| 39. | 39 | 45 | 80 | -//- | 2004 |  |
| 40. | 40 | 41 | 80 | -//- | 2004 |  |
| 41. | 41 | 60 | 80 | -//- | 2004 |  |
| 42. | 42 | 11 | 80 | -//- | 1997 |  |
| 43. | 43 | 30 | 80 | -//- | 2004 |  |
| 44. | 44 | 143 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 45. | 45 | 22 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 46. | 46 | 52 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 47. | 47 | 110 | 100 | -//- | 2005 |  |
| 48. | 48 | 32 | 40 | -//- | 1999 |  |
| 49. | 49 | 15 | 80 | -//- | 1997 |  |
| 50. | 50 | 12 | 80 | -//- | 1997 |  |
| 51. | 51 | 70 | 76 | -//- | 1999 |  |
| 52. | 52 | 80 | 76 | -//- | 2003 |  |
| 53. | 53 | 60 | 50 | -//- | 2001 |  |
| 54. | 54 | 50 | 100 | -//- | 2001 |  |
| 55. | 55 | 16 | 76 | -//- | 2002 |  |
| Итого:3 096метров х 2 = 6192 метров |

Паропровод

1.

| №№ пп | № участка | Протяж. Участка | Диаметр | Материал | Дата установки | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 55 | 147 | 100 | Сталь | 1988 |  |
|  | Итого: | 147 п/м |  |  |  |  |

Горячее  водоснабжение

| № п/п | Номер участка | Протя-женность метров | Диаметр мм | материал | Дата уста-новки | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 1 | 78 | 200 | сталь | 1998 |  |
| 2. | 2 | 2 | 200 | -//- | 1996 |  |
| 3. | 3 | 69 | 200 | -//- | 1996 |  |
| 4. | 4 | 150 | 150 | -//- | 1997 |  |
| 5. | 5 | 53 | 150 | -//- | 1996 |  |
| 6. | 6 | 211 | 150 | -//- | 1997 |  |
| 7. | 7 | 136 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 8. | 8 | 60 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 9. | 9 | 24 | 80 | -//- | 1999 |  |
| 10. | 10 | 25 | 70 | -//- | 2004 |  |
| 11. | 11 | 24 | 50 | -//- | 1999 |  |
| 12. | 12 | 57 | 150 | -//- | 1997 |  |
| 13. | 13 | 64 | 150 | -//- | 1997 |  |
| 14. | 14 | 20 | 150 | -//- | 1998 |  |
| 15. | 15 | 63 | 150 | -//- | 1998 |  |
| 16. | 16 | 26 | 126 | -//- | 1998 |  |
| 17. | 17 | 114 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 18. | 18 | 28 | 50 | -//- | 1997 |  |
| 19. | 19 | 35 | 50 | -//- | 1997 |  |
| 20. | 20 | 30 | 70 | -//- | 1998 |  |
| 21. | 21 | 83 | 150 | -//- | 1997 |  |
| 22. | 22 | 44 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 23. | 23 | 52 | 80 | -//- | 1997 |  |
| 24. | 24 | 28 | 80 | -//- | 1997 |  |
| 25. | 25 | 83 | 80 | -//- | 1997 |  |
| 26. | 26 | 60 | 125 | -//- | 1998 |  |
| 27. | 27 | 47 | 150 | -//- | 1997 |  |
| 28. | 28 | 40 | 150 | -//- | 1997 |  |
| 29. | 29 | 48 | 150 | -//- | 2004 |  |
| 30. | 30 | 42 | 150 | -//- | 2004 |  |
| 31. | 31 | 61 | 150 | -//- | 2002 |  |
| 32. | 32 | 6 | 125 | -//- | 2002 |  |
| 33. | 33 | 46 | 125 | -//- | 1997 |  |
| 34. | 34 | 70 | 125 | -//- | 1996 |  |
| 35. | 35 | 65 | 100 | -//- | 1996 |  |
| 36. | 37 | 15 | 32 | -//- | 2003 |  |
| 37. | 38 | 24 | 80 | -//- | 2003 |  |
| 38. | 39 | 45 | 80 | -//- | 2004 |  |
| 39. | 40 | 41 | 80 | -//- | 2004 |  |
| 40. | 41 | 60 | 80 | -//- | 2004 |  |
| 41. | 42 | 11 | 80 | -//- | 1997 |  |
| 42. | 43 | 30 | 80 | -//- | 2004 |  |
| 43. | 44 | 143 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 44. | 45 | 22 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 45. | 46 | 52 | 100 | -//- | 1997 |  |
| 46. | 48 | 32 | 40 | -//- | 1999 |  |
| 47. | 49 | 15 | 80 | -//- | 1997 |  |
| 48. | 50 | 12 | 80 | -//- | 1997 |  |
| 49. | 51 | 70 | 76 | -//- | 1999 |  |
| 50. | 52 | 80 | 76 | -//- | 2003 |  |
| 51. | 53 | 60 | 50 | -//- | 2001 |  |
| 52. | 54 | 50 | 100 | -//- | 2001 |  |
| ИТОГО: 2 806 метра х 2 = 5612 метров |

Всего  наружных сетей теплотрассы:    11951 п/м.