Российская Федерация

Администрация Новоселицкого сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.05.2013 № 32-рг

д.Новоселицы

Об утверждении графика разработки и утверждения
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154-ФЗ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  в целях реализации поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 30.06.2012 №ДК-П9-3694 :

1. Разработать и утвердить в сроки, обозначенные в прилагаемом графике разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Новоселицком сельском поселении в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                    А.В.Гурков

Утверждаю

Глава Новоселицкого сельского поселения

__________________ А.В.Гурков

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация централизованных систем водоснабжения и водоотведения Новоселицкого сельского поселения | 15.06.2013 |  |
| 2 | Определение единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения и установление зоны её деятельности | 01.06.2013 |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 15.06.2013 |  |
| 4 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | 30.08.2013 |  |
| 5 | Передача проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 01.09.2013 |  |
| 6 | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 02.09.2013 |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их отбора указывается на официальном сайте) | 02.10.2013 |  |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 15.09.2013 |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и водоотведения | 25.09.2013 |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 28.09.2013 |  |
| 11 | Принятие постановления Администрации об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения | 01.10.2013 |  |
| 12 | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 01.10.2013 |  |