АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.02.2013 № 16-рг

д. Новоселицы

Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству на 2013 год

1.Утвердить план мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов Администрации Новоселицкого сельского поселения на 2013 год

2. Ответственным за исполнением данного распоряжения назначить исполняющего обязанности главы Администрации сельского поселения Тимофеева С.А.

и.о. Главы Администрации

сельского поселения                                                 С.А.Тимофеев

Утвержден

распоряжением Главы

сельского поселения

№16-рг от 21.02.2013.

План

мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов Администрации Новоселицкого сельского поселения на 2013 год

| Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Ремонт и замена осветительной аппаратуры, ламп уличного освещения | в течение года | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 2. Оплата услуг по уличному освещению | в течение года | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 3. Ремонт дорог (паспорт безопасности, ремонт) | май-сентябрь | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 4. Озеленение (приобретение рассады, саженцы, разбивка клумб, подравнивание, удаление лишних побегов, опиливание деревьев) | май-сентябрь | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 5. Содержание мест воинских захоронений (приобретение венков, уборка мусора на ВЗ, приобретение и установка надгробных плит) | апрель-май | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 6. Оборудование и заливка катка | декабрь | Совет депутатов |
| 7. Планировка территории поселения | в течение года | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 8. Уборка несанкционированных свалок, мусора на территории поселка после зимы и в течении лета. Ремонт, содержание придомовой территории. Приобретение инвентаря, земли, хозяйственных материалов для проведения субботников | апрель-октябрь | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 9. Очистка территории поселка от снега | январь, февраль, декабрь | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 10. Вывоз мусора от частных домов, погрузка, разгрузка крупногабаритного мусора | март-октябрь | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 11. Скашивание травостоя | июнь-август | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 12. Оборудование мест для массового купания (анализ воды, планировка) | май-июнь | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 13. Перевозка криминальных трупов | в течение года | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 14. Приобретение новогодних елок, гирлянд | декабрь | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 15. Мероприятия по борьбе с борщевиком | июнь | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 16. Приобретение детских качелей | май-август | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 17. Отлов и утилизация бездомных собак | в течение года | Администрация Новоселицкого сельского поселения |
| 18. Устройство пешеходной дорожки в д. Божонка, ул. Центральная | июль | Администрация Новоселицкого сельского поселения |