Российская Федерация

Совет депутатов Новоселицкого сельского поселения

Новгородского района Новгородской области

РЕШЕНИЕ

от 11.05.2012 № 74

д. Новоселицы

Об утверждении плана мероприятий

по ремонту дорог местного  назначения

Новоселицкого сельского поселения

В соответствии с решением Совета депутатов Новоселицкого сельского поселения от 19.12.2011 №57 «О бюджете Новоселицкого сельского поселения», в целях благоприятных условий для проживания населения

Совет депутатов Новоселицкого сельского поселения,

РЕШИЛ:

- Утвердить план мероприятий по капитальному ремонту дорог местного назначения Новоселицкого сельского поселения в 2012 году (приложение).

- Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».

Заместитель председателя

Совета депутатов                       В.В.Жданов

Приложение

Утверждено решением Совета депутатов

Новоселицкого сельского поселения

№74 от 11.05.2012г.

# План мероприятий по капитальному ремонту дорог местного назначения Новоселицкого сельского поселения в 2012 году

| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации ямочного ремонта дорожного покрытия в д.Александровское по ул. А.Невского; д.Жабицы по ул.Никольская; д.Пятница по ул.Береговая; д.Марково по ул.Ветеранов;д. Плашкино по ул. Коллективная(подъезд к водоему); д.Божонка по ул. Мстинская, ул.Энтузиастов,пер.Зеленый,ул.Дачная (подъезд к пожарному гидранту) . | Июль-август 2012 года |
| 2. | Ямочный ремонт дорожного покрытия дорог местного в пользования д.Александровское по ул. А.Невского; д.Жабицы по ул.Никольская; д.Пятница по ул.Береговая; д.Марково по ул.Ветеранов;д. Плашкино по ул. Коллективная(подъезд к водоему); д.Божонка по ул. Мстинская, ул.Энтузиастов,пер.Зеленый,ул.Дачная (подъезд к пожарному гидранту) . | Сентябрь-октябрь 2012 года |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта дорожного покрытия по ул.Лесная в д.Новоселицы; по ул.Энтузиастов в д.Божонка. | Июль-август 2012 года |
| 4. | Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Лесная в д.Новоселицы; по ул.Энтузиастов в д.Божонка. | Сентябрь-октябрь 2012 года |